| № договора: HDHT-AKT-FW-021 Договор на услуги третьей стороны по контролю за общестроительными работами на проекте строительства ПГУ (парогазовой установки) мощностью 160 МВт в г. Актау Мангистауской области | 合同编号：HDHT-AKT-FW-021 阿克套燃机项目土建第三方检测服务合同 |
| --- | --- |
| г. Актау «____»_________2025 года. | 地点：阿克套市 2025年***月***日 |
| ТОО «*********», в дальнейшем именуемое «Продавец», в лице Директора**********, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «Актауская энергетическая компания», в дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице Генерального директора Гэ Личунь, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: | *******（以下简称“卖方”），由*****代表，为一方； “阿克套能源公司”有限责任公司（以下简称“买方”），由依据章程任职的总经理葛立春代表，为另一方； 双方合称为“双方”，共同签订本合同（以下简称“合同”），内容如下： |
| 1. Предмет Договора | 第一条 合同标的 |
| Продавец обязуется в соответствии с условиями, объемом и стоимостью, установленными настоящим договором, предоставить Покупателю услуги по проведению испытаний строительных материалов для всех зданий и сооружений (фундаменты и основания, железобетонные конструкции, ограждающие конструкции из кладки и др.) на проекте строительства ПГУ (парогазовой установки) мощностью 160 МВт в г. Актау Мангистауской области, Республика Казахстан. Перечень конкретных видов работ приведён в Приложении. | 卖方承诺按本合同约定的方式、范围及费用，为买方提供哈萨克斯坦阿克套160MW燃机项目全厂所有建、构筑物的地基与基础、钢筋砼主体、砌体封闭等，全部土建专业建（构）筑物的材料试验。具体工作内容清单详见附件。 |
| 2. Срок действия Договора | 第二条 合同期限 |
| 2.1 Срок действия настоящего договора: с даты его подписания и до 31 декабря 2026 года. | 2.1 本合同期限：自合同签订之日开始，暂定2026年12月31日结束。 |
| 3. Права и обязанности Сторон | 第三条 双方的权利和义务 |
| 3.1. Продавец обязуется: | 3.1 卖方的权利和义务： |
| 3.1.1 В процессе предоставления услуг Продавец должен соблюдать законы и нормативные акты Республики Казахстан и в установленные договором сроки качественно выполнить все работы по предоставлению услуг, предусмотренные договором. | 3.1.1 卖方在提供服务过程中应遵循哈萨克斯坦国家的法律、法规，并在合同约定期限内高质量完成合同约定全部服务工作。 |
| 3.1.2 Персонал Продавца при входе на строительную площадку должен пройти инструктаж по технике безопасности; проведение инструктажа подлежит регистрации и подтверждается подписью инструктируемого лица. | - 3.1.2卖方人员进入项目现场须接受施工安全教育，安全教育需进行记录并由接受教育人员签字确认。 |
| 3.1.3 Персонал Продавца на площадке должен правильно использовать средства индивидуальной защиты, включая, но не ограничиваясь: защитную каску, страховочный пояс, диэлектрическую обувь, защитные перчатки и др. | 3.1.3卖方人员在现场正确佩戴劳保用品，包括但不限于安全帽、安全带、绝缘鞋、防护手套等。 |
| 3.1.4 Все вопросы, связанные с безопасностью персонала Продавца, страхованием жизни и т.п., полностью находятся в ответственности Продавца. Продавец обязан застраховать свой персонал в соответствии с видами страхования, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, при этом соответствующие страховые расходы уже включены в общую стоимость договора. | 3.1.4 卖方人员的安全、人身保险等一切问题由卖方全权负责。卖方应当为卖方人员投保哈萨克斯坦国家规定的险种，相应保险费用已包含在合同总价中。 |
| 3.1.5 В случае получения травм или смерти сотрудников Продавца при исполнении договора по их собственной вине, всю ответственность и обязанность по возмещению несёт Продавец. | 3.1.5卖方人员履行合同时因自身原因受伤、死亡均由卖方承担责任并负责赔偿。 |
| 3.1.6 Продавец является юридическим лицом, созданным в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан и обладающим полной правоспособностью. | 3.1.6 卖方系依据哈萨克斯坦共和国民事法律合法设立并具备完全法律行为能力的法人实体； |
| 3.1.7 Продавец обладает всеми необходимыми квалификациями и полномочиями для подписания настоящего договора и исполнения обязательств по нему, а также получил все разрешительные документы, необходимые для выполнения обязательств по договору, которые сохраняют свою силу в течение всего срока действия договора. | 3.1.7卖方拥有签署本合同及履行本合同项下义务所需的一切资质与授权，且已取得履行本合同义务所必需的全部许可文件，且在合同期间持续有效。 |
| 3.1.8 В настоящее время Продавец не участвует ни в каких судебных или арбитражных разбирательствах, которые могут повлиять на надлежащее исполнение им обязательств по настоящему договору. | 3.1.8卖方目前未参与任何可能影响其适当履行本合同义务的司法或仲裁程序； |
| 3.1.9 Продавец обладает платежеспособностью, не находится в процедурах реорганизации или банкротства, не является бездействующей компанией, не имеет налоговой или таможенной задолженности, а также не имеет неисполненных исполнительных производств. | 3.1.9卖方具有偿债能力，未处于重整或破产程序中，非休眠企业，无任何税务或海关欠款，亦无任何未结清的强制执行案件。 |
| 3.1.10 Предоставление материалов результатов услуг: Продавец должен предоставить по каждому испытанию двуязычный (китайско-русский) протокол испытаний, по одному оригинальному бумажному экземпляру. | 3.1.10卖方的服务成果资料提供：卖方应对试验项目提供中、俄双文试验报告，纸质文本原件各1份。 |
| 3.1.12 В случае, если предоставленные услуги не соответствуют требованиям Покупателя, Продавец должен в течение одного (1) рабочего дня после получения соответствующего письменного уведомления от Покупателя бесплатно устранить выявленные замечания. | 3.1.12 如果发现所提供的服务不符合买方的要求，则在收到买方相应书面通知后一（1）个工作日内免费纠正所发现的问题。 |
| 3.1.13 Если Покупатель в процессе предоставления услуг выявит замечания, Продавец должен устранить их в течение пяти (5) рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления от Покупателя. | 3.1.13 如果买方在卖方提供服务过程中发现了意见，卖方则在收到买方相应书面通知后五（5）个工作日内消除意见。 |
| 3.1.11 Требования к качеству услуг, предоставляемых Продавцом | 3.1.14 卖方提供服务的质量要求 |
| (1) Порядок выполнения работ по предоставлению услуг должен соответствовать законодательству и нормативным техническим стандартам Республики Казахстан. | （1）服务工作执行程序应符合哈萨克斯坦共和国的立法及规范性技术标准。 |
| (2) За исключением испытаний коэффициента уплотнения обратной засыпки, по остальным видам испытаний отбор и доставка образцов осуществляются Покупателем, при этом стандартное выдерживание контрольных образцов бетона, раствора и инъекционного материала обеспечивается Продавцом. | （2）除回填土压实度检测外，其他检测项目，买方自行取样、送样，混凝土、砂浆、灌浆料试块标准养护由卖方负责。 |
| (3) В особых случаях отбор образцов для испытаний осуществляется Продавцом. | （3）特殊情况下检测项目由卖方负责取样。 |
| (4) Промежуточный контроль качества продукции на бетонном узле осуществляется Продавцом путем периодического выборочного отбора и испытаний. | （4）混凝土搅拌站中间过程产品质量检测由卖方定期抽检。 |
| (5) После завершения проверки Продавец должен оперативно уведомить Покупателя о результатах (в электронном виде, в формате фотографий), а в течение трёх (3) рабочих дней после получения оплаты за данный вид проверки предоставить протокол испытаний. | - （5）卖方完成项目检测后，应及时通知卖方检测结果（以照片电子版形式），并于收到该检测项目款项后，三（3）个工作日内提供检测报告。 |
| (6) Испытания, проводимые Продавцом, должны соответствовать соответствующим эксплуатационным регламентам; оборудование должно пройти государственную проверку в Казахстане; у операторов должна быть соответствующая квалификация; отчёты должны быть объективными и достоверными. | - （6）卖方的试验行为应符合相关操作规程，设备需经过哈萨克斯坦国家鉴定，操作人员需有相应的作业资格，报告应客观真实等。 |
| （7）Стоимость неквалифицированного тестирования, вызванного причинами продавца, несет продавец. | （7）因卖方原因引起的不合格检测，费用由卖方承担。 |
| 3.2. Заказчик обязуется: | 3.2. 买方的权利和义务： |
| 3.2.1. Обеспечить своевременную оплату услуг согласно условиям настоящего Договора; | 3.2.1. 按照本合同的条款，及时支付服务费用。 |
| 3.2.2 Если Покупатель обнаружит проблемы в предоставляемых Продавцом услугах, он должен в течение трёх (3) календарных дней со дня выявления указанных проблем уведомить Продавца о выявленных недостатках и, в соответствии с пунктами 3.1.12 и 3.1.13, потребовать от Продавца их устранения. | 3.2.2 买方如果发现卖方所提供服务的问题，应在所提供服务的问题发现之日起三（3）个日历日内通知卖方所发现的问题，并根据第3.1.12条第3.1.13条，通知卖方消除买方发现的问题。 |
| 3.2.3Покупатели должны предоставлять услуги по отбору проб на месте для высокочастотных экспериментальных проектов. В связи с этим покупатель может предоставить продавцу участок площадью не менее 200 квадратных метров и предоставить необходимые вспомогательные меры для водоснабжения, электричества и других испытаний. Продавец несет расходы на питание, проживание, транспорт и другие расходы. | 3.2.3 对回填土密实度检测等较高频次的试验项目，卖方须提供现场取样服务。对此买方可提供给卖方不小于200平方的场地，并提供水、电等各种检测所必备的配套措施。卖方食宿、交通等费用自行承担。 |
| 4. Объём услуг | 4. 项目基本情况 |
| 4.1 Строительные и сооруженные конструкции проекта газотурбинной электростанции 160 МВт в Актау (Казахстан) в основном выполнены из железобетона, ограждающие конструкции зданий преимущественно из кладки; главные здания и здание для персонала имеют железобетонные фундаменты и стальные несущие каркасы. Основными объектами проверки являются арматура, песок, щебень, кладочные блоки, грунт для обратной засыпки, бетон, раствор и инъекционные материалы. | 4.1. 哈萨克斯坦阿克套160MW燃机项目建、构筑物结构以钢筋砼为主，建筑物封闭以砌体为主；主厂房、职工活动中心为钢筋砼基础、钢结构主体。主要检测项目为钢筋、砂子、碎石、砌块、回填土、砼、砂浆、灌浆料等。 |
| 4.1.1 Условия районного расположения | 4.2.区域地址条件 |
| По результатам инженерно-геологических изысканий, в пределах максимальной глубины исследования 25,0 м выявлены слои пылеватого грунта, выветрелого песчаника и выветрелого аргиллита. Описание геологических слоев сверху вниз следующее: ① Слой пылеватого грунта (Q4eol) Желто-коричневый, серовато-желтый, слегка влажный–влажный, средней плотности, излом шероховатый, низкой сухой прочности и низкой пластичности, содержит небольшое количество песка и гравия, местами переходит в пылеватый песок. В верхних 0,3 м встречаются корни растений. Распространен широко. Толщина: 0,40–2,00 м, средняя — 1,01 м; отметка низа: -17,32～-15,60 м, средняя — -16,51 м; глубина залегания низа: 0,40–2,00 м, средняя — 1,01 м. Слой обладает слабой просадочностью, без обработки не может использоваться как несущая основа фундамента. ② Слой полностью выветрелого песчаника (N1) Серовато-желтый, по структуре напоминает песчаный грунт, средней плотности, местами плотный. Структура разрушена, но остаточные признаки сохраняются, прочность остаточная, неоднородность высокая. Толщина: 0,30–2,90 м, средняя — 1,17 м; отметка низа: -26,12～-16,15 м, средняя — -19,01 м; глубина залегания низа: 0,30–4,00 м, средняя — 1,43 м. ③ Слой сильно выветрелого песчаника (N1) Серовато-желтый, плотный, в основном состоит из кварца и полевого шпата, с небольшим количеством раковинных включений. Песчаная структура, слоистая текстура, сильно развитая трещиноватость, керн в виде обломков, кусков и коротких столбиков. Местами переходит в чередование песчаника и аргиллита. Толщина: 0,30–5,00 м, средняя — 1,63 м; отметка низа: -27,62～-17,15 м, средняя — -19,71 м; глубина залегания низа: 0,50–6,00 м, средняя — 2,85 м. ④ Слой средневылетрелого песчаника (N1) Серовато-желтый–серовато-белый, песчаная структура, состоит из кварца и полевого шпата, с небольшими включениями раковин. Трещиноватость развита, расстояние между трещинами 0,2–0,5 м, на поверхностях трещин присутствуют оксиды железа и марганца. Керн длиной 5–35 см, относительно хрупкий, классифицируется как мягкая порода. Керноотдача 70–90%, качество массива — IV категория. Толщина: 4,20–14,50 м, средняя — 9,72 м; отметка низа: -32,80～-24,13 м, средняя — -28,86 м; глубина залегания низа: 8,90–17,70 м, средняя — 13,1 м. ⑤ Слой средневылетрелого аргиллита (N1) Серо-коричневый–серовато-белый, аргиллитовая структура, мощнослоистая, местами переходит в песчанистый аргиллит. Относится к мягким породам, массив относительно цельный, категория качества массива — IV, можно сломать вручную. В отдельных зонах керн более разрушенный, присутствуют слабые прослои. В пределах глубины бурения слой не пройден полностью. По результатам обследования, на площадке и прилегающих территориях отсутствуют карст, оползни, неустойчивые скальные участки, обвалы, возможность разжижения песков, сели, активные разломы, выработанные подземные пустоты. Согласно норме GOST 2.03.11-85: — грунт обладает сильной коррозионностью к портландцементу; — средней–сильной коррозионностью к шлаковому и силикатному цементу; — слабой коррозионностью к сульфатостойкому цементу; — грунт оказывает среднюю коррозионность на арматуру в бетонных конструкциях. Подземные воды: — сильная коррозионность к портландцементу и силикатным цементам; — слабая коррозионность к сульфатостойкому цементу; — средняя коррозионность к арматуре. Согласно климатическому нормативу (SP RK 2.04-01-2017), район объекта относится к зоне I: — глубина сезонного промерзания для 1% обеспеченности (1 раз в 50 лет) — 100 см; — для 10% обеспеченности (1 раз в 10 лет) — 50 см. Согласно SP RK 2.03-30-2017 (Актау) и картам сейсмического районирования OSZ-2475 и OSZ-22475, район строительства находится в зоне сейсмичности 6 баллов. | 现场勘察，本场地在最大勘察深度 25.0m 范围内揭露的地层为粉土、砂岩风化岩及泥岩风化岩等，现将地层岩性自上而下具体描述如下： ①层粉土（Q4eol） 黄褐色、灰黄色，稍湿～湿，中密，切面粗糙，干强度低、韧性低，混有少量的砂土、砾石，局部相变为粉砂，顶部 0.3m 范围内混有植物根系。场区分布较广泛，厚度：0.40～2.00m，平均1.01m；层底标高：-17.32～ -15.60m，平均-16.51m；层底埋深：0.40～2.00m，平均 1.01m。该层具有轻微湿陷性,不经处理不可直接作为基础持力层使用。 ②层全风化砂岩（N1）： 灰黄色，呈砂土状，中密，局部密实。结构基本破坏，但尚可辨认，有残余结构强度，均匀性差。场区分布较广泛，厚度：0.30～2.90m，平均 1.17m；层底标高：-26.12～-16.15m，平均-19.01m；层底埋深：0.30～ 4.00m，平均 1.43m。 ③层强风化砂岩（N1）： 灰黄色，密实，主要以石英、长石为主，混有少量贝壳碎屑。结构以砂质结构为主，层状构造,节理裂隙极发育，岩芯呈碎块状、碎屑状及短柱状。局部相变为泥质砂岩与砂岩互层。场区普遍分布，厚度： 0.30～ 5.00m，平均 1.63m；层底标高：-27.62～-17.15m，平均-19.71m；层底埋深：0.50～6.00m，平均 2.85m。 ④层中风化砂岩（N1）： 灰黄色、灰白色，砂质结构，主要以石英、长石为主，7m 混有少量贝壳碎屑。风化裂隙较发育，裂隙间距 0.2～0.5m，裂隙面上见氧化铁锰质浸染，岩芯长度一般 5～35cm，岩芯较破碎，呈短柱状、块状及柱状，属较软岩，岩芯采取率 70～90%，基本质量等级Ⅳ级。场区普遍分布，厚度：4.20～14.50m，平均 9.72m；层底标高：-32.80～-24.13m，平均-28.86m；层底埋深：8.90～17.70m，平均 13.1m。 ⑤层中风化泥岩（N1）： 灰褐~灰白色，泥质结构，巨厚层状构造，局部相变为砂质泥岩。岩质属较软岩，岩体较完整，基本质量等级Ⅳ级，用手可掰断。局部地段岩芯较为破碎，夹有软弱岩面。勘探孔深度范围内未穿透该层。 根据勘察及调查，拟建场地及附近地形有一定起伏，无岩溶、滑坡、危岩、崩塌、砂土液化、泥石流、活动断裂、采空区等不良工程地质作用。 根据国家标准(GOST) 2.03.11-85 规范可知，土对波兰特水泥具有强腐蚀性；对矿渣、硅酸盐水泥具有中~强腐蚀性；对抗硫酸盐水泥具有为微蚀性；土对混凝土结构中钢筋具有中腐蚀性。地下水对波兰特水泥具有强腐蚀性；对矿渣、硅酸盐水泥具有强腐蚀性；对抗硫酸盐水泥具有为弱蚀性；土对混凝土结构中钢筋具有中腐蚀性。 根据建设气候学（SP RK 2.04-01-2017，哈萨克斯坦）中地温冻土图可查出本工程区域为Ⅰ区，50 年一遇最大冻土深度为 100cm，10 年一遇最大冻土深度为 50cm。 根据 SP RK 2.03-30-2017（阿克套）标准，并参照地震区划图OSZ-2475，该区域位于地震烈度 6 度区；参照地震区划图 OSZ-22475，该区域同样位于 地震烈度 6 度区。 |
| 4.3 Гидрометеорологические условия | 4.3.水文气象 |
| В районе строительства наблюдаются большие скорости ветра. С учётом данных метеостанции и требований местных нормативов рекомендуется принять расчётную скорость и давление ветра не ниже местных стандартов, то есть ветровую нагрузку при обеспеченности 1 раз в 50 лет со скоростью ветра 35 м/с и соответствующим давлением 0,77 кН/м². Согласно влиянию на несущие конструкции — Часть 1-3: Общие воздействия — Снеговые нагрузки (SP RK EN 1991-1-3:2003/2017, Республика Казахстан), по карте снеговых нагрузок (1 раз в 50 лет) определяется, что значение снеговой нагрузки для района строительства относится к зоне I (0,80 кПа). Согласно статистике ежедневных погодных данных, за последние 5 лет в жаркий период (июнь, июль, август) при частоте 10% средняя температура влажного термометра составляет 21°C. Соответствующие значения: средняя температура сухого термометра — 30,4°C, относительная влажность — 41,8%, средняя скорость ветра — 5,8 м/с, атмосферное давление — 1008,3 гПа. | 工程地区风速较大，结合气象站计算成果和当地规范要求分，建议本工程设计风速和风压不低于当地标准，即设计50年一遇风速取35m/s，相应风压为0.77kN/m2。 根据对承重结构的影响-第1-3部分-一般影响-雪荷载（SP RK EN 1991-1-3:2003/2017，哈萨克斯坦）中雪压图（50年一遇）可查出本工程区域雪压值位于Ⅰ区（0.80kPa）。 根据历史逐日数据统计，最近5年炎热时期(6、7、8三个月)频率为10%的日平均湿球温度为21℃相对应的日平均干球温度为30.4℃、相对湿度为41.8%、平均风速为5.8m/s、气压为1008.3hPa。 |
| 5. Стоимость и порядок оплаты | 第五条 费用及支付方式 |
| 5.1 Общая стоимость услуг, предоставляемых Продавцом по настоящему договору, предварительно оценивается в ****** тенге (включая НДС по ставке ***%). | 5.1 本合同项下卖方提供服务的总费用暂估******坚戈（含增值税，增值税税率***%）。 |
| 5.2 Оплата производится ежемесячно и должна быть осуществлена в течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения следующих условий: | 5.2 付款应按月进行，应在满足以下条件的5个工作日内，完成费用支付： |
| 5.2.1 Продавец выставляет счет на оплату суммы, подлежащей оплате за прошедший месяц, и Покупатель после проверки подтверждает его правильность. | 5.2.1 卖方开具上月应付金额的付款账单，并经买方审核无误。 |
| 5.2.2 Совместно подписанный обеими сторонами Акт подтверждения выполненных работ (оказанных услуг) за прошедший месяц. | 5.2.2 买卖双方共同签署的上月《已完成工作（已提供服务）确认单》。 |
| 5.3 Способ оплаты — перечисление средств на расчётный счёт, указанный Подрядчиком. | 5.3 付款方式为将款项汇入卖方指定的结算账户。 |
| 5.4 Продавец обязан в течение 5 рабочих дней после получения оплаты за услуги выставить Покупателю счёт-фактуру с учётом НДС. | 5.4卖方应在收到服务费用后5个工作日内向买方开具增值税发票。 |
| 6. Ответственность Сторон | 第六条。双方责任 |
| 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 6.1 因未履行或不当履行合同义务，双方应依据哈萨克斯坦共和国法律承担相应责任。 |
| 6.2 Если Продавец не выполнит свои обязательства в соответствии с пунктом 3.1.10 настоящего договора, а также другие обязательства по договору, он обязан выплачивать Покупателю штраф в размере 1% от общей суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора. | 6.2 卖方如未能按照合同第3.1.10条款规定的义务以及本合同规定的其他义务，卖方应在延误的每一天向买方支付合同总额的1%的罚款，但不得超过合同总额的10%。 |
| 6.3 Если Покупатель нарушает сроки оплаты, установленные пунктами 5.2 и 5.3 настоящего договора, он обязан выплачивать Продавцу штраф в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от просроченной суммы, установленной договором. | 6.3 买方如果违反本合同第5.2、5.3条款规定的付款期限，每延迟一天，买方应向卖方支付逾期金额的0.1%，但不超过本合同规定的逾期金额的5%。 |
| 6.4 В случае низкого качества услуг Продавец обязуется в сроки, установленные пунктами 3.1.2 и 3.1.3, бесплатно устранить выявленные недостатки. Если Продавец не выполнит это требование в установленный срок, Покупатель имеет право самостоятельно или через третью сторону устранить недостатки, а связанные расходы (штраф) несет Продавец. Покупатель вправе удержать эти расходы из платежей по договору. | 6.4 如果卖方服务质量不高，卖方承诺在合同第3.1.2条款和第3.1.3条款规定的期限内免费纠正服务造成的问题。如果卖方未能在规定的时间内履行这一要求，买方有权自行纠正或委托第三方纠正，相关费用（罚金）由卖方承担，买方将在合同款项中扣除。 |
| 6.5 В случае, если в ходе испытаний по вине Продавца возникнут несоответствующие требованиям результаты и потребуется повторное испытание, повторное испытание не подлежит дополнительной оплате, а к Продавцу применяется штраф в размере 50 000 тенге за каждый такой случай, с удержанием соответствующих сумм из расчетов в следующем месяце. | - 6.5 对试验中发生的因卖方原因造成的不合格检测项目，需要重复检测的不重新计费，并对卖方进行50000坚戈/项次的罚款，相关费用在次月结算款中扣除。 |
| 6.6 По уведомлению Покупателя о проведении контроля уплотнения грунта Продавец обязан в день получения поручения выполнить отбор проб на месте и выдать результаты испытаний в течение 8-ми часов после отбора проб. Образцы на цементной основе, такие как бетон, раствор, материалы для инъекций, должны проходить стандартное выдерживание в камере нормального твердения у Продавца, с последующим испытанием по сроку и выдачей результатов испытаний. По остальным материалам результаты испытаний должны быть выданы не позднее 24 часов с момента доставки образцов в лабораторию Продавца. В случае задержки Заказчик имеет право предъявить штраф в размере 50 000 тенге за каждый случай. | - 6.6 土方压实度检测接到买方委托通知当天，卖方须完成现场取样，并在取样后8小时内出试验结果；砼、砂浆、灌浆料等水泥基样品，标准养护由卖方在标养室中完成，并到期试验及出具试验结果；其余材料，在试件送样至卖方实验室后，最迟24小时内出具试验结果。若有拖延，招标人将给予50000坚戈/次的索赔。 |
| 6.7 Выплата штрафа не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору. | 6.7 支付罚金并不代表解除双方履行本合同所需承担的义务。 |
| Статья 7. Разрешение споров | 第七条 争议解决 |
| 7.1 Любое нарушение обязательств по договору со стороны Покупателя или Продавца должно фиксироваться в форме «Акта подтверждения ответственности» после совместного расследования с участием обеих сторон. | 7.1. 买卖双方任何违反合同义务的行为，均应在双方参与的联合调查后，以《责任确认单》形式予以记录。 |
| 7.2 Если одна из сторон отказывается подписывать «Акт подтверждения ответственности» или не согласна с его выводами, пострадавшая сторона или сторона, требующая устранения нарушений, должна в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента составления «Акта подтверждения ответственности» направить другой стороне письменное претензионное письмо, указав в нём нарушение, причину, сумму ущерба и требования по возмещению, с приложением соответствующих подтверждающих документов. | 7.2. 若一方拒绝签署《责任确认单》或不同意其中结论，受损方或要求违约方整改的一方，应在《责任确认单》出具之日起10（十）个工作日内，向另一方发出书面索赔函，列明违约事项、原因、损失金额及赔偿要求，并附相关证明文件。 |
| 7.3 Если Покупатель или Продавец возражает против содержания претензионного письма, или возникают иные споры в связи с исполнением, изменением настоящего договора, которые не удалось урегулировать путем переговоров, они подлежат рассмотрению специализированным межрайонным экономическим судом по месту нахождения Покупателя. | 7.3. 若买方或卖方对索赔函内容持有异议，或因本合同履行、修改等产生的其他争议，经协商未果的，应提交服务买方所在地的专门跨区经济法院裁决。 |
| 7.5 В отношении выплаты неустойки по настоящему договору Покупатель должен после подтверждения факта нарушения Продавцом направить Продавцу претензионное письмо, указав в нём характер нарушения и сумму, подлежащую удержанию при оплате Покупателем месячной услуги Продавца, и приложить его в качестве приложения к «Акту подтверждения ответственности». | 7.5. 针对本合同违约金支付，买方应在确认卖方发生违约事实后，向卖方发出索赔函，说明违约性质及应由买方在支付卖方当期服务费时予以扣除的金额，并作为《责任确认单》附件。 |
| 7.6 Все уведомления и письма должны направляться в письменной форме, подписываться уполномоченными представителями сторон и отправляться посредством факса, электронной почты, заказного письма, курьерской доставки или с подтверждением получения. | 7.6. 所有通知及函件均须以书面形式，由双方授权代表签字后，通过传真、电子邮箱、挂号信邮寄、专人送达或签收方式发送。 |
| 8. Конфиденциальность | 第八条 保密条款 |
| 8.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения. | 8.1 双方承诺对在履行本合同过程中所获得的任何信息严格保密，并采取一切必要措施，防止该信息被泄露。 |
| 8.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности информации действуют в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после истечения срока его действия. | 8.2 保密义务在本合同有效期内持续有效，并在本合同终止或履行完毕后继续有效3（三）年。 |
| 8.3 Стороны пришли к единому мнению о том, что настоящий текст договора, а также вся информация, предоставляемая одной стороной другой в процессе заключения и исполнения договора, рассматриваются как конфиденциальная информация другой стороны, и стороны принимают на себя соответствующие обязательства по её неразглашению. | 8.3 双方一致同意，将本合同文本以及在合同签订及履行过程中由一方提供给另一方的全部信息，均视为对方的保密信息，并承担相应保密义务。 |
| 9. Форс-мажор | 第九条 不可抗力 |
| 9.1 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств или других объективных ситуаций, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить или преодолеть, и которые привели к частичному или полному неисполнению обязательств по настоящему договору, стороны освобождаются от ответственности. К таким обстоятельствам относятся, но не ограничиваются ими: пожар, наводнение, землетрясение, война, военное (чрезвычайное) положение, террористические акты и другие события, напрямую влияющие на исполнение настоящего договора. Действительность указанных обстоятельств и срок их действия подтверждается официальными документами, выданными соответствующими компетентными органами. | 9.1 如因不可抗力事件或其他双方无法预见、避免或克服的客观情况，导致一方部分或全部未能履行本合同义务，双方可免除责任。此类情况包括但不限于：火灾、洪水、地震、战争、军事（紧急）状态、恐怖袭击及其他直接影响本合同履行的事件。上述情况及其持续时间的有效证明，应由相关主管机关出具的正式文件予以确认。 |
| 8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, с письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения Договора, при этом Стороны обязуются осуществить все взаиморасчеты не позднее, чем за 5 (пять) рабочий день до даты прекращения Договора. | 9.2 若发生不可抗力事件，任何一方均有权单方面解除本合同，但须提前不少于5（五）个日历日以书面形式通知另一方。在合同终止前，双方应于合同终止日前5（五）个工作日内完成所有财务结算。 |
| 10. Прочие условия | 第十条 其他条款 |
| 10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами. | 10.1 本合同的所有修改和补充须以书面形式作出，并由双方签署确认。 |
| 10.2 Покупатель имеет право в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае нарушения Продавцом положений статьи 3.1 и шестой статьи настоящего договора. | 10.2 买方有权在卖方违反本合同第3.1条规定的情况下，随时单方面解除本合。 |
| 10.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. | 10.3 本合同以俄语书写，一式两份，双方各执一份。 |
| 10.4 Если одна из сторон меняет руководителя, название и/или адрес, адрес для корреспонденции, банковские реквизиты, отзывает или выдает доверенность, она обязана уведомить другую сторону в течение семи (7) рабочих дней после изменения и приложить подтверждающие документы об изменении юридического адреса. Настоящий договор предусматривает, что в случае невыполнения этого обязательства сторона, нарушившая его, несёт риск утраты или недополучения документов и не вправе ссылаться на ненадлежащее уведомление другой стороны. | 10.4 如果一方变更了管理人、名称和/或地址、通信地址、银行详细信息、撤销或签发委托书，则应在变更后七（7）个工作日内通知另一方，并附上法律地址的变更证明文件。本合同中指出，如果不履行这一义务，则违反义务的一方将承担丢失/未收到文件的风险，该方不得援引其第二方的不当通知。 |
| 11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: | 第十一条 双方法律地址及银行账户信息： |
| Покупатель: ТОО «Актауская энергетическая компания» БИН: 240740000093 Адрес: Республика Казахстан, г. Актау, ул. Промышленная зона 7, здание 65 ИИК (KZT): KZ769300001000017366 ИИК (USD):10499300001000017367 ИИК (CNY): KZ229300001000017368 в AО «Tоргово-промыленный Банк Kитая в г. Aлматы» БИК ICBKKZKX Тел.: +7 7715932558 e-mail: chdaec@chd.kz Генеральный директор ____________________ Гэ Личунь (подпись) М.П. Продавец: | 买方： “阿克套能源公司”有限责任公司 营业注册号：240740000093 地址：哈萨克斯坦共和国，阿克套市，工业区7号，65号楼 结算账户（坚戈，KZT）：KZ769300001000017366 结算账户（美元，USD）：10499300001000017367 结算账户（人民币，CNY）：KZ229300001000017368 开户银行：阿拉木图中国工商银行股份有限公司（АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»） 银行识别代码（БИК）：ICBKKZKX 电话：+7 (771) 5932558 电子邮箱：chdaec@chd.kz _______________________________ 葛利春 卖方： |